UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Zawarta w dniu ............................... r. między: .......................................... 
i .................................... zam. w ............................ ul. ....................................................., zwanymi dalej Inwestorami, 

a ............................................. zam. w ................................... ul. ..............................., Architektem.

1

Inwestorzy zlecają, a Architekt przyjmuje do wykonania projekt budowlany domu mieszkalnego .................................................... o powierzchni użytkowej około ................ m kw. i powierzchni zabudowy około .................... m kw. wraz z projektami instalacji ................, który ma być zbudowany na działce inwestora położonej w ...................... przy ul. ........................, stanowiącej działkę gruntu o obszarze ................... m kw.

2

W dniu podpisania niniejszej umowy Inwestorzy przekazują Architektowi mapę działki do celów projektowych, ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci ............................................................................

3

Architekt zobowiązuje się dokonać w terminie trzech dni od podpisania niniejszej umowy oględzin przedmiotowej nieruchomości w obecności Inwestorów i uzgodnić z nimi miejsce posadowienia domu na gruncie oraz technologię budowy (materiały, które mają być użyte do budowy domu, a w szczególności: fundamentów, ścian nośnych i działowych, stropów i pokrycia dachu).

4

1. Architekt zobowiązuje się do przedstawienia Inwestorom, w terminie ...................... dni od dokonania oględzin działki, wstępnego projektu domu, zawierającego rzuty poziome poszczególnych kondygnacji oraz rzuty elewacji domu oraz propozycje rozmieszczenia oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, urządzeń sanitarnych i grzewczych.

2. W wypadku nie zaakceptowania projektu wstępnego Architekt w terminie kolejnych ........... dni przedstawi następny projekt.

5

Architekt zapewnia, że posiada stosowne uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania projektu budynku, oraz zobowiązuje się zapewnić wykonanie projektów instalacyjnych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. 

6

Po zaakceptowaniu przez Inwestorów wstępnego projektu Architekt zobowiązuje się wykonać w terminie 30 dni właściwy projekt budowlany zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.)

7

Inwestorzy zobowiązują się do współdziałania z Architektem przy powstawaniu projektu poprzez dokonywanie wspólnych uzgodnień co do zastosowanej technologii, rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń i instalacji, wyglądu zewnętrznego domu, sposobu zagospodarowania działki.

8

1. Architekt zobowiązuje się wykonywać w trakcie budowy nadzór autorski poprzez kontrolowanie, czy poszczególni wykonawcy dokonują wszystkich robót zgodnie z projektem, i uzgadniać z kierownikiem budowy poszczególne etapy prac.

2. W związku z pełnieniem nadzoru autorskiego Architekt zobowiązuje się do wizytowania placu budowy co najmniej raz w tygodniu.

9

1. Wartość powierzonych prac w zakresie projektu strony określają na kwotę ................................ (słownie: ........................................................................... złotych), natomiast nadzoru autorskiego na kwotę ................................ (słownie: ............................................................................. złotych).

2. Inwestorzy zobowiązują się uiścić zaliczkę w wysokości 10% należnego wynagrodzenia za projekt w dniu podpisania umowy, dalsze 20% w dniu zakończenia etapu wstępnego (zaakceptowania projektu wstępnego), a pozostałe 70% po przekazaniu projektu Inwestorom.

3. Inwestorzy zobowiązują się uiszczać wynagrodzenie za nadzór autorski w ratach na koniec każdego z etapów budowy:

– 10% po wytyczeniu budynku i wykonaniu fundamentów,

– 40% po wykonaniu stanu surowego zamkniętego,

– 30% po wykonaniu instalacji,

– 10% po wykonaniu tynków wewnętrznych,

· 10% po wykonaniu tynków zewnętrznych.

10

Inwestorzy mają prawo odstąpić od umowy, gdyby Architekt:

1) opóźniał się z wykonaniem poszczególnych etapów projektu, 

2) nie przychodził na plac budowy co najmniej raz w tygodniu.

11

1. Architekt ma prawo odstąpić od umowy w razie, gdyby strony nie mogły uzgodnić wspólnego stanowiska co do projektu albo Inwestorzy żądali rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi czy zasadami bezpieczeństwa oraz w razie innych przejawów braku współpracy Inwestorów z Architektem (w szczególności opóźnienia Inwestorów w przekazaniu dokumentów, nie przychodzenia na wyznaczone spotkania z Architektem).

2. Architekt może odstąpić od nadzoru autorskiego w wypadku realizacji niezgodnej z projektem, a ustalonej między Inwestorami a wykonawcą budynku.

12

W razie odstąpienia od umowy przez którąś ze stron Architektowi należy się wynagrodzenie za wykonane etapy projektu (zgodnie z punktem 9 ust. 2 niniejszej umowy) bądź nadzoru architektonicznego (punkt 9 ust. 3).

13

W razie odstąpienia przez Architekta od następnego etapu prac projektowych z przyczyn innych niż wskazane w punkcie 11 zapłaci on Inwestorom karę umowną w wysokości ........................................ (słownie: .................................................................................... złotych), która zostanie potrącona z należnej zapłaty za etap poprzedni.

14

W razie odstąpienia od umowy przez Inwestorów z przyczyn nie leżących po stronie Architekta oraz innych niż opisane w punkcie 10 umowy Inwestorzy zobowiązani są do zapłaty na rzecz Architekta kary umownej w kwocie ............................ (słownie: ........................................................ złotych).

15

Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian do projektu w trakcie jego realizacji, ale tylko zgodnych z uzyskaną przez Inwestorów decyzją o warunkach zabudowy i decyzją o pozwoleniu na budowę.

16

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym odpowiednio przepisy w zakresie umowy o dzieło.

17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Inwestorzy                                                                                              Architekt
